Załącznik nr 9

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR RB/I/342/......./2007

W dniu .......................w Brańszczyku pomiędzy Gminą Brańszczyk (NIP 762-190-13-87) z siedzibą w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

1.	mgr Mieczysława Pękula 		-	Wójta Gminy

z jednej strony, a

...............................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :

1..........................................................		-	.....................................

w wyniku dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pod nazwą „Wykonanie aktualizacji map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dudowizna, Poręba-Kocęby, Udrzyn gm. Brańszczyk”

§ 2

Integralnymi częściami składowymi niniejszej umowy są następujące dokumenty :

- oferta wykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami i formularzem cenowym,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

-  harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia ................... 2007 r.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy

- Projekt budowlany będący przedmiotem niniejszej umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem aktualnych przepisów, norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

- Uzgodnienia przedmiotu umowy będą dokonywane przez Wykonawcę w imieniu i za wiedzą Zamawiającego.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, posiadane materiały związane z podłączeniem projektowanych sieci kanalizacyjnych  z  istniejącą kanalizacją w miejscowości Udrzyn.

- Uzgodnienia w trakcie projektowania rozwiązań projektowych, będą dokonywane przez Zamawiającego w  terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 4

- Stosownie do oferty przedstawionej przez Wykonawcę, a przyjętej przez

Zamawiającego, strony ustalają cenę  za wykonanie zamówienia w kwocie ........................... zł netto.

Słownie .................................................................. złotych  netto.

.................................................. zł brutto wraz z podatkiem VAT 22 %

Słownie: ................................................................................... złote ........ gr. brutto

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacone   po  odbiorze i  przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w formie protokółu przekazania wraz z oświadczeniem zespołu wykonującego zamówienie o kompletności i zgodności z prawem budowlanym opracowanego projektu budowlanego, oraz o wykonaniu prac geodezyjnych zgodnie z prawem geodezyjnym.

- Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie obowiązywania umowy.

- Termin płatności faktury określono na .........dni licząc od dnia otrzymania

§ 5

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia tj.  ...................................... zł. w ,formie ................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio :

- 70% wniesionego zabezpieczenia po odbiorze całości prac będących przedmiotem umowy,

- pozostałe 30 % po otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę zadania objętego przedmiotem umowy.

§ 6

- Wykonawca wyznacza kierownika projektu w osobie  P. ........................................... do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznacza P. inż. Dariusza Grzegorza Suchenk i P. inż. Paweła Kulesza jako koordynatorów prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu :

- zwłoki w wykonaniu pracy wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1 % całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,

- odstąpienia od umowy, przez Wykonawcę w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo żądać dodatkowego odszkodowania, jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 8

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeśli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20 % zamówienia, wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia zamawiającego udzielonego z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych, norm standardów i parametrów.

- Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu  wykonania części  umowy.

§ 10

- Wszystkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu pisemnie.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może zwrócić się do  sądu powszechnego. Sądem właściwym do rozpoznania spraw z niniejszej umowy, jest  sąd właściwy dla zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	          					WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY

miejscowość Brańszczyk 						miejscowość.......................

dnia ........................ 2007 r.						dnia...............................